| 项目支出绩效目标表 |  |
| --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |
| 项目名称 | 宿州市城市活动断层探测及危险性评价及监理服务项目 |
| 主管部门 | 宿州市地震局 | 实施单位 | 宿州市地震局 |
| 项目属性 | □新增项目 (延续项目 | 项目期 | 5年 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 1322.8 | 年度资金总额： | 264.56 |
|  | 其中：财政拨款 | 1322.8 | 其中：财政拨款 | 264.56 |
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2024年） | 年度目标 |
|  | 目标1：初查与1：250 000地震构造图编制； 目标2：深部地震构造背景探测与孕震环境研究； 目标3：目标区地震活动断层鉴定与危险性评价； 目标4：目标区地震活动断层详细探测与精确定位； 目标5：目标区地震活动断层的危害性评价； 目标6：基于ARCGIS软件，建设宿州市活动断层探测数据库。 | 目标1：完成子专题1-标准孔探测与第四纪地层剖面建立验收工作； 目标2：开展子专题2-隐伏断层得控制性人工地震探测野外工作； 目标3：完成子专题3-探测区主要断裂调查及 1：250 000 地震构造图编制野外调查工作； 目标4：完成子专题4-大地电磁测深观测专题验收工作。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 地质调查工作 | 调查面积24000k㎡ | 合同标准 | 数量指标 | 人工地震勘探测线 | 65km | 合同标准 |
|  |  |  | 地面物探工作量 | 布设物探剖面11条，测线总长85km。 | 合同标准 |  | 大地电磁测深MT观测点 | 135个 | 合同标准 |
|  |  |  | 探槽开挖或剥离剖面工作 | 4个 | 合同标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钻探施工工作 | 标准孔2个，联合剖面钻孔70个。 | 合同标准 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 满足 | 行业标准 | 质量指标 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 满足 | 行业标准 |
|  |  |  | 《活动断层探测》（GB/T36072-2018 ） | 满足 | 行业标准 |  | 《活动断层探测》（GB/T36072-2018 ） | 满足 | 行业标准 |
|  |  |  | 中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015） | 满足 | 行业标准 |  | 中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015） | 满足 | 行业标准 |
|  |  |  | 中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010） | 满足 | 行业标准 |  | 《宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目合同》 | 满足 | 行业标准 |
|  |  |  | 地质矿产部行业标准《浅层地震勘查技术规范》（DZ/T0170－1997） | 满足 | 行业标准 |  | 地质矿产部行业标准《浅层地震勘查技术规范》（DZ/T0170－1997） | 满足 | 行业标准 |
|  |  |  | 中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021－2017） | 满足 | 行业标准 |  | 中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021－2017） | 满足 | 行业标准 |
|  |  |  | 《活动断层探察 1:250 000地震构造图编制》（DB/T 73-2018） | 满足 | 行业标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | 《宿州市城市活动断层探测及危险性评价项目合同》 | 满足 | 行业标准 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目总目标完成及时性 | 及时完成 | 合同标准 | 时效指标 | 项目年度目标完成及时性 | 及时完成 | 合同标准 |
|  |  | 成本指标 | 成本总额 | 不超预算 | 合同标准 | 成本指标 | 成本总额 | 不超预算 | 合同标准 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 地震造成的经济损失 | 降低损失 | 计划标准 | 经济效益 指标 | 地震造成的经济损失 | 降低损失 | 计划标准 |
|  |  |  | 经济发展 | 促进经济发展 | 计划标准 |  | 经济发展 | 促进经济发展 | 计划标准 |
|  |  | 社会效益 指标 | 防震减灾 | 提高宿州市抗御地震灾害的能力 | 计划标准 | 社会效益 指标 | 防震减灾 | 提高宿州市抗御地震灾害的能力 | 计划标准 |
|  |  |  | 城市规划 | 提高宿州市制定城市发展规划、重要工程设施抗震设防和地震应急措施的合理性和科学性。 | 计划标准 |  | 城市规划 | 提高宿州市制定城市发展规划、重要工程设施抗震设防和地震应急措施的合理性和科学性。 | 计划标准 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 引导政府从降低灾害损失向主动控制灾害转变。 | 防震减灾可持续影响 | 计划标准 | 可持续影响 指标 | 引导政府从降低灾害损失向主动控制灾害转变。 | 防震减灾可持续影响 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 通过有关部门、专家验收 | 通过 | 行业标准 | 服务对象 满意度指标 | 分项工作通过验收 | 通过 | 行业标准 |
|  |  |  | 得到省、市政府部门认可 | 90% | 合同标准 |  | 得到省、市政府部门认可 | 90% | 合同标准 |